## Slide 1: Kick-Off do Projeto [Projeto] [Cliente]
[Gerente do Projeto]

## Slide 2: Agenda
A importância de engajar no projeto agora
O Projeto
  Justificativa do Projeto
  Premissas e Restrições
  Escopo do projeto
  Principais Pontos de Atenção
  Marcos com orçamento macro
Como o projeto será gerenciado
  Iniciação
  Planejamento
  Execução e Controle
  Encerramento

## Slide 3: Justificativa do Projeto
Situação atual e justificativa do projeto
[Passado, onde está. Descreva a situação atual e o que motivou a realização do projeto.]
Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
[Futuro, onde quer chegar. Descreva os benefícios esperados detalhando de forma clara objetivos SMART e critérios de sucesso relacionados.
SMART: Specific: Específico, Measurable: Indicador e meta, Assignable: Quem, Realistic: realístico, Time-related: Quando ]
Notes: Descreva o propósito ou justificativa do projeto detalhando objetivos mensuráveis e critérios de sucesso relacionados

## Slide 4: Escopo-Produtos e principais requisitos
Produtos
Principais requisitos:
Premissas
Restrições
Riscos
Notes: Descreva os requisitos a serem atendidos por produto
Sempre que possível, gerar uma EAP/WBS para facilitar o entendimento do grupo

## Slide 5: Premissas / Restrições

## Slide 6: Principais Pontos de Atenção / Riscos

## Slide 7: Como o projeto será gerenciado
Objetivo:
  Garantir que os módulos sejam entregues conforme prazo, custo e escopo já definidos.
Como:
  Equipe de Projeto Eficiente
  + Gerente de Projeto Integrador
  + Metodologia otimizada baseada no Guia PMBOK®
    Processos de gerenciamento de projetos e
    Modelos de documentos
    aperfeiçoados continuamente de acordo com as lições aprendidas e as melhores práticas identificadas.

## Slide 8: Iniciação
Objetivo: Kick-off para validar envolvidos e processos usados na gestão do projeto deixando todos alinhados.
Fatores Críticos de Sucesso
  Definir com clareza o objetivo e a abrangência do projeto.
  Identificar partes interessadas no projeto e definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos.
  Identificação do gerente de projeto.
  Identificação da data de início e das dependências do projeto.
  Reconhecer no ambiente externo, oportunidades e ameaças.
  Aprovação do termo de abertura pelos clientes (Custos; Prazo; Escopo; ...).

## Slide 9: Planejamento
Objetivo: Refinar os objetivos do projeto e planejar o trabalho necessário para alcançá-los.
GP desenvolve o plano de projeto e seus planos complementares.
Pré-requisitos
  Termo de abertura aprovado;
  Gerente de projeto definido.
Fatores críticos de sucesso:
  Definir o escopo e assegurar que as entregas estejam bem definidas;
  Definir equipe adequada as necessidades do projeto e assegurar que os recursos estejam disponíveis;
  Avaliar os riscos e criar plano de repostas;
  Definir a estratégia de comunicação do projeto;
  Salvar as linhas de base de prazo, custo e escopo;
  Definir a forma de monitorar as linhas de base de prazo, custo e escopo;
  Criar um ambiente no qual as partes interessadas possam contribuir de forma adequada.

## Slide 10: Execução e Controle
Objetivo: coordenar os recursos para realizar o que foi planejado e controlar variação ocorrida.
Variações identificadas por comparação do realizado com linhas de base de prazo, custo e escopo salvas no planejamento.
GP:
  Certifica-se que as entregas estejam alinhadas com o escopo;
  Defende o escopo de mudanças;
  Confirma o nível de qualidade do trabalho executado;
  Controla variações ocorridas;
  Comunica o progresso do projeto aos principais interessados.
Equipe do projeto executa suas atividades e relata o progresso ao GP.

## Slide 11: Execução e Controle – Principais artefatos
What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? Responsável | When? Periodicidade | How? Forma
Registro das mudanças | Registrar cada mudança solicitada e controlar seu status | GP | Nova solicitação | XLSX
Status Report | Divulgar informações pertinentes ao projeto | GP | Semanal | PPTX
Issues Log | Registrar problemas enfrentados no projeto e monitora sua solução | GP | Novo problema | XLSX

## Slide 12: Encerramento
Objetivos:
  Formalizar a aceitação final das entregas do projeto;
  Arquivar a documentação necessária;
  Atribuir a equipe do projeto a novos projetos;
  Analisar os problemas ocorridos no projeto para evitar que problemas similares ocorram em novos projetos;
  Definir e comunicar os responsáveis pela manutenção do sistema ou produto criado.
Pré-requisitos
  Critérios de aceitação pré-definidos;
  Processo de aceitação final pré-definido;
Fatores críticos de sucesso:
  Aceitação do usuário final;
  Objetivos do negócio e benefícios antecipados são alcançados;
  Objetivos do projeto alcançados;
  Materiais do projeto são arquivados.

## Slide 13: Obrigado! Eduardo Montes, PMP eduardo@escritoriodeprojetos.com.br